## Slide 1
PEC-SED | Andy PK Yang
PLM AI Agent
自動化流程

## Slide 2: PLM 料號申請自動化流程
.
從 Excel 到 PLM 草稿，讓 Agent 做重複操作，人保留判斷。
痛點
重複複製、填欄位、上傳、建 Part / PN，耗時且易漏填。
入口
HTML：範本、Excel / 附件、帳密與提交。
執行
本機 Agent：登入 PLM、填寫、上傳、建 PN、Save。
控管
先驗證；送簽、核准、狀態變更仍由人確認。
1
Excel 範本
2
資料驗證
3
建立案件
4
Agent 執行
5
人工確認
核心原則：讓 Agent 做苦工，讓人做判斷。

## Slide 3: PLM 表單催簽流程
.
從PLM單號到 Teams 催簽，讓 Agent 自動找人。
查詢
輸入 CPN / DCN / PN / ECN 單號，Agent 開啟 PLM 表單。
判斷
Originate 讀 Originator；簽核中讀 Workflow。
找人
Awaiting Approval + Req'd Yes；Group 再讀 Owner。
通知
1
表單單號
2
狀態判讀
3
待簽人員
4
Teams 聯絡
5
發訊息或是撥號
通知待簽人員。
核心原則：讓 Agent 做壞人去通知待簽人員。
Notes: 第二頁濃縮原 12 頁內容：問題、入口、Agent 執行、安全控管與整體流程。

## Slide 4: Milestone
.
2 週後
2026/7/6
1
線材編碼原則初版及 PLM表單催簽功能
部門單位使用
4 週後
2026/7/20
2
導入 ME 機構
料件編碼原則
ME 單位試用
6 週後
2027/8/10
3
跨 BU 使用
跨 BU 導入
Independent Actions
4
Action 1
2026/8/24
DCN＆ECN 送簽自動化設計
5
Action 2
TBD
線材自動出圖程式
左側為 PN Agent 導入時程；右側為兩個獨立 Action，分開追蹤與推進。

## Slide 5: Weekly Actions
.
 | Action | Due | Owner
The Weekly's Actions | 新增 Manufacturers，寫到 PN Agent. | 7/10 | Andy
Next Weekly's Actions | 導入線材編碼原則到 PN Agent. 新增催簽PLM表單, 透過Teams 撥打電話給相關人員. | TBD | Andy
本週已完成把 Manufacturers 納入 PN Agent； 下週開始新增催簽PLM表單和線材編碼原則導入流程。

## Slide 6: Thank you